# 制造领航数据库 RAG 与 Agent 任务分工

2026 年 10 月 28 日｜项目统筹：梁晓添｜协作成员：龚同学

本文件明确当前尚未完成的后端能力、两人的交付边界和验收方式。公开预览目前是静态演示前端；企业数据与模型密钥尚未取得。开发时可用虚构资料验证流程，但不能将模拟结果称为真实企业诊断。

# 任务分工

| 负责人 | 任务 | 交付与验收 |
| --- | --- | --- |
| 梁晓添与 Codex | 数据库与业务服务 | PostgreSQL 迁移和启动可复现；业务数据重启后保留；权限与关键接口通过测试。 |
| 龚同学 | 真实 RAG | 上传和解析授权文档；按设备与型号检索；返回可追溯片段；模型失败或证据不足时明确降级。 |
| 梁晓添与 Codex | Agent 与业务集成 | 受控查询设备、检索知识与读取历史工单；展示调用记录；人工确认后才能保存诊断和建单。 |

# 梁晓添任务一 数据库

检查 services/business 的 Alembic 迁移与 PostgreSQL 配置，修正启动脚本固定 SQLite 或重复写入演示数据的问题。

提供清晰的本地和部署步骤：创建空库、迁移、可选演示种子、启动 B 服务、健康检查。生产环境不得自动种入虚构账号。

验证设备、告警、人员、诊断、工单与审计记录在服务重启后仍可查询；记录实际测试结果。

交付代码、迁移与回归测试、环境模板和运行说明。公网数据库需要独立服务与连接凭据，不能由静态托管代替。

# 龚同学任务 真实 RAG

以 services/knowledge 为主，在独立分支完善文档上传、解析、存储与检索；保留组织、设备型号和文档版本边界。

诊断响应须包含原文片段、文档标题、版本、页码或明确的未知页码；无证据不能返回貌似确定的结论。

接入可配置的 OpenAI 兼容模型服务，密钥只放服务端；提供超时、鉴权和模型不可用测试。

用获授权资料验收企业 RAG。资料和密钥未到位前，提交可运行的虚构数据集及测试报告，并标明未完成的真实接入验证。

# 梁晓添任务二 Agent 集成

在数据库与 RAG 接口确定后开始。Agent 工具白名单限定为设备查询、知识检索和历史工单读取；写操作不由模型自动执行。

将工具输入输出、引用证据、失败原因和人工确认操作记入可查询审计记录。

由人选择风险等级并确认诊断，再创建工单；维修人员处理、验收和回写设备历史形成闭环。

验证跨组织权限、错误证据、重复确认、模型不可用和工单取消等路径。

# 接口与合并顺序

龚同学可以与数据库任务并行开发，但各用独立分支。先约定设备 ID、组织身份、Bearer 令牌、诊断响应和证据引用字段。合并顺序为数据库、RAG、Agent；每项先通过测试和代码审核，再进入下一项集成。

# 当前边界

现有仓库已含 PostgreSQL 迁移、SQLite 本地演示、BM25 检索、可选模型接口和诊断转工单 API；公网只部署了演示前端。完成本文件的代码任务后，仍需配置公网业务服务、知识服务、持久化数据库、域名与密钥，并执行端到端验收。